陸軍工兵訓練中心116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：AI多域無人載具圖資整合與聯合阻絕工事作為分析系統開發 |  |  | 計畫期程：116年-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：陸軍工訓中心 聯絡人：楊智傑少校 電話：0985636180 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫 目的 | 本計畫主要目的是開發一套結合工兵訓練中心任務，負責障礙排除、排雷、地形分析及災害搶修等工程性質任務。因此需要具備模組化、高整合性與戰術彈性之「AI多域無人載具圖資整合與聯合阻絕工事作為分析系統開發」，以回應未來複雜作戰場域中對「快速掌握戰場態勢」、「即時生成決策依據」與「無人載具任務協同」的迫切需求。核心理念在於，透過人工智慧技術與多源圖資融合演算，整合空中無人載具與地面無人載具所蒐集之異質感測資料，強化前線部隊之空地感知能力與任務判讀效能，實現具備高度機動性與應變能力的聯合作戰支援平台,本計畫的技術架構圖如圖十。 圖十 AI多域無人載具圖資整合與聯合阻絕工事作為分析系統開發架構方塊圖 鑑於臺灣西部主要可登陸灘岸、河口重要港灣在戰時屬高價值戰略節點，敵方可能透過破壞防護工事、清除阻絕設施或潛伏布雷行動，削弱我方攔阻與反登陸能力，故本計畫在原有的偵雷與排雷外，特別納入「河口及港灣防禦監測」應用情境。所開發系統結合無人機高空廣域偵測與地面載具地面近距精準查驗能力，運用AI模型即時辨識與比對地雷、聯合阻絕工事，如重要地點智慧布雷區域、破船、鋼樁柵欄、反登陸壕溝狀態變化，建立時序影像資料庫，分析結構劣化與人為破壞徵候。此一監測能力可使防禦單位在第一時間察覺異常，快速派遣工兵部隊進行地雷排除與工事補強或重建，確保聯合阻絕設施於戰時維持最佳功能，形成對敵持續性的海岸縱深防禦網。 - 系統開發主軸與核心功能 1.建構空、地、水面異質載具資料融合架構 2.建立軍用任務導向之AI模型資料庫 3.發展智慧任務建議引擎 4.開發視覺化整合操作介面 - 具體技術發展目標與應用成果 1.多源圖資即時整合 2.AI目標辨識與威脅標定 3.排雷偵雷戰術建議與決策支援模組 4.系統原型驗證與實作整合 5.技術自主與跨域人才培育 - 應用展望與任務延伸價值 1.戰術攻防規劃 2.工兵任務支援 3.戰場監控與巡檢 4.災害救援應變 本計畫的最終目標，在於延伸前期計畫已建立之空地偵查、雷區標定與圖資處理成果，進一步研製一套整合 空中無人機（UAV）—地面無人載具（UGV）—水面無人艇（USV） 的 AI多域圖資融合與戰術決策支援系統。此系統將作為國軍工兵部隊面對未來複雜戰場環境時的核心作戰工具，能在 城市、山區、河口、港灣、灘岸、重要連外道路與橋樑節點 等關鍵地區提供高解析度態勢感知、智慧化威脅辨識與快速決策建議。 本計畫由工訓中心整合具有研發能量學研單位與中科院共同提案，中科院擔任關鍵技術監督與酬載整合指導角色，協助建立AI模型、資料標準化格式、軍用通訊鏈結（含銳指專案及TAK部隊覺知應用套件）等軍用化規範，確保系統能直接納入後續部隊採購與部署。最終將建構可在 平時偵巡、防災救援、戰時阻絕與工事維運 等多情境間快速切換之平戰雙用核心能力。系統將具備下列核心功能： - 資料即時整合與空間對位能力 透過空中無人機執行廣域偵查時，即時匯入地面載具的近距離感測資料與水面無人艇的水域觀測回傳。系統將運用 高精度幾何校正、點雲對位、時空同步（Spatiotemporal Synchronization） 技術，整合不同來源之多模態資料，生成可疊合於同一作戰圖層的多層級戰術地圖，大幅提升工兵部隊於任務規劃、障礙監測、雷區作業與灘岸防禦中的即時性與準確性。 - AI物件辨識與威脅標定能力 本計畫將運用 深度學習（Deep Learning）、語義分割（Semantic Segmentation）、多尺度物件偵測 技術，開發具軍事情境專屬之AI辨識模型，可自動偵測與分類戰場重要目標與工事，包括： - 智慧布雷區域與地雷散佈情形 - 河道通行障礙、漂流物及阻塞物 - 鋼樁、拒馬、反登陸壕溝等工兵阻絕物 - 敵軍舟艇、車輛與小型滲透單位 - 工事損壞、位移與洪水淹沒區 AI將自動標定威脅等級與座標，生成 風險熱區（Risk Heatmap） 與 威脅分布圖，支援指揮官快速反應。 - 任務行動建議與風險評估能力 結合戰術模板與地形特徵，輸出包含行動選項、路徑優化、火力配置、架橋區位選擇及防禦縫隙修補等建議，並附帶風險評估，縮短決策迴圈至分鐘級。 - 操作介面整合與人機協同能力 透過高整合度的人機操作介面，即時呈現空地水協同感測結果、威脅圖資與任務建議，讓指揮官可在高壓情況下迅速理解戰場態勢並下達命令。 - 技術延展模組化開發與原型驗證能力 以模組化結構設計系統核心，使其可依任務需求快速更換感測模組或運算單元，並可在不同地形如河口、港灣、灘岸、山區、城鎮及機場聯外道路等完成原型驗證，確保技術具延展性與跨域應用能力。 本系統將成為我國工兵部隊在地雷偵測與排除、智慧化聯合作戰支援平台及聯合阻絕領域的關鍵技術原型，不僅能於河口防禦、港灣封鎖與灘岸作戰中精準掌握阻絕工事狀態，亦能在平時防災與戰時作戰之間無縫切換。此舉將全面提升國軍在複雜地形下的戰場適應力，強化本土自主 AI 圖資整合技術，並建立我國於地面與空中無人協同作戰領域的 技術領先與戰術主導地位。 - 導入部隊後之實質效益 本系統完成後導入部隊運用，預期可產生以下實質效益： - 縮短戰場偵蒐至決策時間，由傳統人工作業之數小時縮短至數分鐘內完成。 - 降低人員進入雷區及高風險區域之暴露風險，提高作業安全性。 - 提升阻絕工事巡檢效率與異常即時發現能力。 - 強化工兵任務（排雷、架橋、阻絕設置）決策精準度。 - 建立平戰轉換之智慧化監測與指揮支援能力。 綜合而言，可有效提升部隊戰場存活率與任務遂行成功率。 |  |
| 二 | 研究議題 | 本計畫規劃為期二年，將依據技術成熟度遞進與應用導向推進，逐步完成系統設計、模組研製、場域測試與系統整合，實現「AI空地載具圖資整合與分析系統」之完整開發任務。各年度研究將聚焦不同核心議題如圖十一，並配合地面部隊實際需求設計相應工作項目詳述如下： 圖十一 整體研究計畫技術方塊說明圖 「第一年」發展空地載具圖資整合架構與核心技術 重點目標：建立多域載具（以空中無人機、地面載具為主，預留未來無人水面艇資料接入）之系統架構雛型，完成空地圖資對齊與初步融合能力，建置地理底圖與通訊資料格式標準，為後續 AI 分析與應用模組鋪設基礎。 研發工項： - 作戰需求盤點與系統功能架構設計： - 深入蒐集工兵部隊在聯合阻絕任務場景（如道路巡檢、雷區清掃、臨時架橋、河口阻絕工事監測）對地形感知與工事監測的作業需求，分析操作人員對圖資呈現方式、警示機制與決策建議之使用情境與介面偏好。例如在淡水河口或港灣區域，需針對重要地點機動布雷區域、廢船阻絕、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等設施進行 AI 辨識與狀態評估，確保其在潮汐變化、惡劣海象或人為破壞後仍維持戰備功能。 - 擘劃整體系統架構，涵蓋無人機／地面載具選型、感測模組搭載邏輯、通訊模組標準化設計，與地面控制站軟硬體之初步設計圖，建立模組化開發原則與開放式擴充介面規格，預留未來接入小型無人水面艇（USV）之介面與資料格式。 - 跨平台通訊架構與資料格式標準建置： - 建立旋翼機與混合構型無人機可用之影像與數據傳輸通訊架構，完成支援空地間雙向數據交換的橋接傳輸模組，確保在偵雷與排雷、河口阻絕監測行動中，空中平台傳回的廣域影像與地面平台回傳的近距結構檢測數據能即時交換與整合。 - 設計資料格式標準與轉換工具，結合無人機航拍影像、地面載具上的 LiDAR 點雲、熱成像、航跡資訊及初步 AI 工事辨識結果，可於統一資料結構中傳遞與儲存，並支援標註聯合阻絕工事狀態如地雷雷區偵查、河道鋼樁傾斜、反登陸壕溝填埋等欄位格式。 - 測試空地之間點對點與多對多通訊，驗證系統在防護工事巡檢及告警任務中的可靠度。整合空中無人機、無人地面載具與地面控制站之系統架構，呈現從感測資料蒐集、資料傳輸到 AI 推論與任務指揮的完整鏈路。 - 空地感測資料定位對位技術開發： - 整合 GPS 與雷射 SLAM 等異質定位方式，建立統一座標框架，確保無人機在高空獲取的廣域地理資訊與地面載具在近距離拍攝的聯合阻絕工事細節（如重要地點智慧布雷區域、破船傾斜、鋼樁柵欄偏移等），可精確貼合至同一戰術地圖中，實現河口至內陸的無縫圖資鏈接。 - 開發初步空地感測資料對位演算法，支援多源感測資料（RGB 影像、LiDAR 點雲、熱感應影像等）之幾何與時序對齊，並於標記測試區域（如戰鬥區域圖資重建區或河口阻絕設施分佈區）驗證影像對齊精度與可視化呈現能力，確保系統能在防禦工事變化監測中提供可量化的位移與損壞評估數據。 - 地理資訊系統資料庫建置與底圖導入： - 建立地理資訊系統（GIS）底層結構，匯入數值高程模型、正射衛星影像與矢量地物圖層，支援不同尺度與解析度之融合任務，並特別涵蓋可登陸熱點、河口、港灣、灘岸與近岸水域等高敏感區域之專屬圖層。此舉可作為無人機航拍與地面載具灘岸巡檢時，辨識防護工事如重要地點智慧佈雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等位置及狀態的基礎底圖，便於對比監測與歷時分析。 - 系統性設計資料檢索、分層顯示與編輯權限設定機制，並支援多時相底圖比對功能，使操作人員可迅速判斷工事是否因豪大雨、強風、颱洪或敵方破壞而受損，為後續多載具感測資料疊加分析與 AI 自動警示提供可靠地理參照。 - 系統硬體發展與驗證情境評估實施方法： - 搭配四旋翼無人機與移動感測裝置，在開放空間及特定防禦場域（如雷區、河口、港灣、灘岸防線、機場連外道路等），完成圖資同步對位測試，整合即時拼接圖資生成融合地圖成果。驗證技術可行性時，特別針對重要地點智慧布雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等防護工事進行多時相比對，確保系統能在不同潮位與光照條件下維持高精度辨識能力。 - 啟動多資料來源智慧平台整合與初步 AI 圖資研判模型開發，建構河口與港灣阻絕設施之特徵資料雛形，並模擬天候變化與敵方破壞後的工事變化情境，為第二年 AI 模型訓練與決策支援功能打下資料與系統基礎。 「第二年」AI即時分析與多源圖資融合技術研發 重點目標：在第一年完成架構與基礎對位能力之上，建構完整 AI 目標辨識模型與三維圖資分析能力，實現即時環境辨識與戰術決策支援，並完成系統整合、情境驗證與定型化調整，使整體系統達到可供工訓中心與部隊實際演訓使用的技術成熟度。 研發項目： - 資料集建構與訓練樣本蒐集： - 結合野戰環境、城鎮作戰、災害模擬及河口、港灣等特殊防禦地形情境，蒐集多時段、多視角之無人機航拍影像、地面載具近距點雲與融合圖資。特別針對河口防線與灘岸防禦工事如重要地點智慧佈雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等進行長期與跨季節監測，涵蓋漲退潮、颱洪過境與海潮衝擊後的結構變化資料，並預留未來接入小型無人艇（USV）在水面障礙與漂浮物監測上的資料樣本。 - 標註目標類別除既有的車輛、人員、壕溝、土堤、建物破壞痕跡、障礙物與偽裝設施外，新增港岸工事、河口聯合阻絕設施、堤防受損段、漂移物聚集區等軍民兩用關鍵對象，兼顧戰術防禦與防災需求。 - 製作多模態 AI 訓練資料集，納入可見光、熱顯像、LiDAR 點雲數據，考量不同光照、氣候、潮位與視角遮蔽條件下的辨識穩定性，並建立資料品質控管流程。 - AI目標辨識與分類模型開發： - 應用 CNN 與 Transformer 架構，開發可針對空中俯視與地面斜視影像同步進行物件偵測與語意分割模型，強化空地載具協同作業中的跨視角對應能力，確保無人機航拍與地面載具近距影像可無縫對位分析。 - 強化模型對於軍事物件如戰防雷、智慧雷、戰術車輛、雷區標誌、帳篷、壕溝等，以及河口、港灣與灘岸防禦工事如機動布雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝的辨識率，支援熱成像、低光源及夜間模式下的目標擷取，確保在颱洪、漲退潮與惡劣海象環境下仍能穩定判讀。 - 結合視覺注意力機制與多光譜特徵融合，提升在複雜背景如反光、漂浮物干擾、敵方偽裝中的辨別能力，並針對誤判進行置信度評估與用戶校正介面開發，使前線工兵人員可即時修正與回饋辨識結果，快速更新戰術圖資與威脅標定。 - 空地三維資料融合與重建： - 將無人機拍攝之高解析 2D 航拍影像精確映射至地面載具所建立的高密度點雲，開發具光照與材質修正能力的 3D 紋理映射融合演算法，確保在河口、港灣、濱岸及機場連外道路等光影變化劇烈的場景下仍能維持紋理清晰與幾何精度。 - 建構逐時態圖資疊加機制，支援任務過程中動態環境更新如潮汐漲退、漂浮物變化、聯合阻絕工事變化等，形成可隨任務推進不斷擴展與修正的即時地形模型，並自動標註新出現或消失的工事與障礙。 - 加入空地路徑交錯推演模組，模擬無人機偵察覆蓋範圍與地面載具行進路線之協同可視場域，特別針對雷區偵測、河口與濱岸防禦區規劃最佳化巡檢軌跡，確保在受限水域與堤防遮蔽環境下仍可維持監測無死角，並提供行動單位即時決策支援。 - 戰術視覺化系統設計與操作介面研發： - 實作多層級地圖圖層管理，包含高解析無人機航拍圖層、地面載具近距感測點雲層、河口與港灣防禦工事專用識別圖層（重要地點智慧佈雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等），並結合 AI 目標標記與威脅熱區風險分布顯示，讓指揮官可即時掌握特定區域內所有戰術相關設施與威脅源。系統支援多點觸控與手勢操作，可於指揮所或前進作戰基地快速切換不同圖層與視角，並具備多螢幕／投影同步顯示能力。 - 提供可自動生成之任務簡報模式，將地雷偵察與監測結果整合為動態 3D 場景動畫、熱區變化時間軸與統計報表，針對河口及濱岸等易受潮汐與天候影響的防禦區域生成變化趨勢曲線與 AI 分析建議。支援一鍵匯出至國軍標準化報表格式，加速決策與通報流程，兼具戰時作戰與平時防災、港口與堤防安全巡檢之雙用功能。 - 情境場域整合測試與功能驗證： - 選定具複雜地貌之中型測試區（如登陸海灘、混合林地、河口港灣防禦區），在真實潮汐、氣象及光照變化條件下，進行空地協同偵察與實地 3D 圖資建構。測試區內布設多種工兵典型防禦與障礙設施，如重要地點智慧布雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝等，驗證系統在不同視角與環境條件下對其辨識的穩定性與精度。 - 驗證系統 AI 目標辨識率（如 >90%）、3D 圖資融合誤差（如 <0.5m）、系統回應延遲（如 <2s）等關鍵性能指標，同時記錄在動態潮汐與惡劣氣象（如颱風洪水、強風雨）環境下的數據表現，以確保系統具備全天候作戰與監測能力。 - 根據無人機操作手、教官與戰術規劃人員的使用回饋，優化演算模型與數據整理系統，特別針對河口與港灣地形特有的水文與地形變化進行演算法調整，確保未來在兩棲登陸防禦、邊境巡檢及港口維安等任務中的即時性與可靠性。 - 整合型無人載具系統建構與戰術場景任務驗證： - 選用中型四旋翼或混合構型無人機與穩定可靠的履帶式地面載具平台，搭載本計畫開發之多模態感測器（雷達、LiDAR、紅外線、可見光、熱成像）、跨平台通訊模組與 AI 智能分析核心，實作具多源輸入即時運算（Edge AI）能力的協同作戰載具組合，於登陸海灘佈雷、河口、港灣、灘岸及河川入海口等複合地形中測試穩定運作。 - 建立地面控制站與指揮端模擬介面，支援任務規劃、載具派遣、圖資整合查詢及動態威脅更新功能，並具備針對河口港灣聯合阻絕工事作為及水下阻攔物之專屬監測模式。可於潮汐變化、洪水暴潮或颱洪災後自動觸發影像與感測數據比對，辨識防禦工事損毀、沉積變化或被敵方破壞跡象。 - 設計多種實戰場景腳本（橋梁破壞替代通行點搜尋、疑似敵方埋伏區偵察、災後道路初探重建、河口聯合阻絕工事巡檢與港灣封鎖監測、敵方可能利用河口滲透路徑預警等），執行空地協同任務演練，與人工偵察方案進行比較分析，檢視系統建議與實際作戰結果的一致性、反應時間與精準度。 - AI建議模組驗證、使用者評估與成果定型： - 利用任務建議模組，針對不同作戰與工兵情境提供行動方案、風險指數、時間預測與資源需求分析；在河口、港灣與灘岸防禦情境中，由 AI 根據無人機航拍與地面載具巡檢資料評估布雷區與聯合阻絕工事完整度與可用性，並自動建議維修或增設位置與封鎖範圍。 - 測試系統在複數目標與突發狀況（如臨時通信中斷、雷區誤報、防禦工事突遭破壞或位移）下的調適能力，評估在資料缺失或延遲條件下 AI 建議之穩定性與可靠度。 - 進行操作人員與指揮官信賴度評估，收集其對 AI 建議實用性、可解讀性與執行成功率的回饋，據以調整演算法與介面。 - 依技術評估指標與國防部相關驗收規範，完成整體系統技術測評與情境驗證，彙整研究成果與應用案例，編撰系統使用手冊、維運規範與教學教材，並評估與國內無人機／地面載具製造商、AI 軟體開發商長期合作可能，確保系統技術自主與持續更新能力。 以上成果，特別是將本系統技術推廣至國軍工兵部隊、港務單位及防災機構，並評估與本土 無人機/地面載具 製造商、AI 軟體開發商建立長期合作，以維持系統技術自主與持續更新能力。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本計畫所完成的「AI多域無人載具圖資整合與聯合阻絕工事作為分析系統」，結合無人載具科技、人工智慧、地理資訊系統與軍用感測技術的先進複合式應用解決方案，架構如圖十二所示。其設計初衷即在於因應當代與未來戰場日趨複雜與高風險的作戰環境，強化部隊在各種情境中對地形、敵情、障礙與風險的即時掌握與判讀能力。該系統亦兼顧軍民兩用潛能，具高度擴充與延伸性，可應用於工兵作戰支援、雷區偵測與排除、災害應變、核生化偵測、邊境巡邏等多樣化任務。所完成的系統功能包括 - 戰場工程偵察與任務規劃應用 本系統所發展出戰場工事偵察與任務規劃應用，包括戰鬥環境偵查、地雷與排雷、河口與港灣等高價值水際防禦地帶，系統長時監測佈雷地區、工事作為、重要地點智慧布雷區域、河道通行障礙、鋼樁柵欄、反登陸壕溝及其他港岸防護設施之完整性與佈設狀態，平時支援維護檢查，戰時則轉化為針對敵方兩棲登陸、滲透行動或特戰滲透的早期預警與戰術決策依據。 圖十二多源圖資融合處理流程圖 - 敵情監控與威脅排除任務支援 作戰環境中常伴隨不確定敵情與隱蔽威脅，在機動、築路或排雷作業過程中，官兵暴露風險高、作業壓力大。傳統任務需由工兵另行請求掩護單位或搭配專屬偵搜部隊，造成戰術協調困難與作業延遲，特別是在河口航道、港灣出入口及水際防禦帶等關鍵地帶，敵方可能利用地形死角、潮汐變化及港區複雜結構進行偽裝、布雷或滲透，對工兵施工與聯合阻絕工事部署構成重大威脅。 (三)災害救援與國土安全應用 本系統設計將時間限縮於3-5小時內完成偵雷與排雷、災區多區塊與港灣防線分段掃描，並產出高解析三維地形模型，同步結合戰鬥場域與工事資訊，包括戰場阻絕設施、障礙、敵軍陣地與沿岸防護構造物等之分析與研判。未來在天然災害發生或港口遇襲後，可以藉由此平台快速獲得受損清單、航道障礙與通行建議路徑，輔助工兵指揮官迅速分配戰場資源與規劃搶通及防禦優先順序，預估所需搶修或防禦工事加固之機具與時間。 (四)多元跨域運用潛力 本系統亦可延伸至其他任務場景，例如： - 國土安全巡邏與防滲透監控： 以無人機與地面載具沿邊界與河口、港灣防線進行自動化巡檢與非法入侵行為識別，針對港區聯合阻絕工事如敵我布雷、鋼樁柵欄、河道通行障礙、反登陸壕溝）實施結構完整性檢測與異常監測，形成平戰轉換下的沿岸安全監控網。 - 戰場狀況探勘與爆炸物排除： 結合多光譜影像與震動感測，協助部隊於任務結束後進行布雷與地雷區域掃描與爆炸物清理，並可針對港口、碼頭、堤防周邊進行未爆彈與水下障礙偵測，確保航道與登陸點安全。 - 基地營區巡檢與維安強化： 營區與河道設施夜間巡邏任務，配合影像辨識與紅外監控執行邊界監控，並透過空地協同作業提升對死角與水域區域的偵蒐覆蓋率。 為確保本系統在實際場域具備高實用性與轉化價值，整體研發規劃乃依據工兵部隊作業任務模式進行反向推演設計，並逐步擴展至多任務需求導向，涵蓋河口與港灣、港口及機場連外道路聯合阻絕監測、跨域空地協同作業及多軍種國防應用場景。從戰術層級到作戰支援層級，可依賴本系統提供的感測融合資訊、環境態勢圖像與AI判讀結果支援關鍵決策。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本計畫完成後，預期可產出多項具備實質應用價值與可延續發展潛力之成果，具體內容如下： - 「空地水多域載具圖資整合與聯合阻絕工事作為分析系統」原型一套本計畫將研製出一套整合空中與地面無人載具之「空地水圖資整合與分析系統」原型，具備可操作性與初步部署條件。系統包含： - 應用中型四旋翼無人機一架，搭載高解析光學攝影機與三光鏡頭／熱顯像模組，配合 IMU、RTK 高精度定位設備與資料鏈接裝置，並整合繫留式（tethered）長時供電系統與邊緣 AI 板卡，可在河口、港灣、灘岸與機場連外道路等高敏感區域上空進行長時間監測，完成工事現況影像擷取、聯合阻絕設施狀態辨識與異常熱區標示。 - 小型履帶式或輪式無人地面載具一台，採履帶式底盤，具備 3D LiDAR、視覺攝影模組、防水防塵外殼與計算單元，可在河口灘地、碎石坡面、潮濕地帶與工事周邊區域執行近距巡檢與精細量測；透過拖尾車模組可搭載或拖曳小型無人艇（USV）或阻材裝備，支援工事補強、標示器材運補與高風險區域前送，形成空地水多域協同運作之地面枢紐。 - 小型無人艇（USV）與拖尾車模組 1 套：小型 USV 具備低吃水、可遙控或預設航線於河道與河口水域巡檢之能力，可搭載攝影機與簡易感測器，執行水面障礙物監測、漂浮物聚集偵測及阻絕設施周邊水域觀測。拖尾車模組則提供地面載具與 USV 之間的運輸與部署能力，使工兵部隊可於單一地面平台上完成「載具前送—下水—回收」完整流程，縮短部隊部署時間。 - 地面控制站與戰術通訊閘道整合系統 1 套 地面控制站包含指揮介面（UI/UX）、即時圖資顯示模組、任務規劃工具與 AI 分析模組，透過戰術通訊閘道器整合空中無人機、地面載具與無人艇的資料鏈，支援軍用加密協定與多鏈路自動切換，確保在訓練與演練環境中的通訊可靠性與資訊安全。 - AI伺服器工作站與終端邊緣運算架構 1 套 集中式 AI 伺服器工作站具備高效能 GPU 與多執行緒 CPU，負責多源圖資融合、三維重建、語義分割與威脅評估等重負載任務；搭配裝載於無人機與地面載具之終端邊緣 AI 板卡，形成「前端即時初判＋後端深度分析」之分層運算架構，兼顧即時性與精準度。 - 高解析度三維地形圖資作業圖台與人機介面 於測試或示範場域（如工兵訓練場、野外模擬演習區）實作產出： - 高精度點雲地圖（誤差小於±10公分）、具紋理貼圖之3D建模檔案 - 結合航照與地面感測結果所建構之 GIS 圖層資料庫，包含地形等高線、地表材質分類、潛在障礙標註與戰術通行性分析（Mobility Map）等。 此類成果不僅可應用於本系統任務規劃，也可作為後續模擬器場景建構、戰術演練預演或AI訓練資料之輸入來源，大幅提升國軍作戰模擬之真實度。 - 系統測試驗證與評估報告 完成多場次之場域實測與模擬驗證後，編撰以下高品質文件資料： - 最終技術報告：涵蓋各階段開發歷程、系統架構圖、技術設計圖說與功能整合流程。 - 性能評估報告：詳細記錄測試場地之實際性能參數（辨識正確率、即時運算延遲、圖資疊合誤差等），提出實際應用評估。 - TRL評估報告：明確標記各模組與整體系統於TRL 3 至 TRL 5 各階段之達成成果，供國防部及審查機構參考。 這些報告將作為提案單位後續升級或推進研發案時的重要依據。 - 操作手冊與部隊使用SOP文件，編製完整的操作文件集包括： - 安裝設定與部署流程圖 - 地面控制介面操作說明 - 資料管理與儲存格式說明 - 系統保養與異常排除程序 - 戰術任務下的標準作業程序 將配合實兵演練回饋進行滾動式調整，使部隊人員得以短時間內完成教育訓練並上線操作。 - 技術能量培養與產學合作示範效益 透過本計畫之長期合作，學研單位將開發一套橫跨 AI、GIS、無人系統、自動化、嵌入式系統等領域的跨域團隊。並預期完成： - 研發專利申請數件 - 技術研討會或學術論文發表數篇 - 延伸技術轉移案例 此計畫將成為軍民協作典範，加速推動我國無人載具自主化與智慧化進程。 - 後續推展建議與系統深化潛力 - 推升至戰術作戰應用層級：結合指管通C4ISR系統、快速反應部隊平台，形成「分散式多節點感知-決策-打擊」鏈。 - 量產與模組商品化推動：將本系統模組化封裝後導入國防自主開發清單，推動量產簡易型版本供一般單位部署。 本計畫所產出之成果，兼具「具體原型設備」、「核心演算法技術」、「實測數據驗證」、「操作實用性文件」及「組織能量建立」，已具備擴充性與落地實用潛力。若配合軍方高層策略持續推動，預期在二年結案後五年內，即可導入部隊初步使用，進而在十年內形塑完整國軍智慧化無人系統作戰能力鏈條。此計畫除為戰術層級提供智慧支援外，更將展現國防自主創新研發與產學合作的可行範例，對提升國安自主科技水準具重大戰略意義。將建立具備戰術應用潛力之「AI空地載具圖資整合與分析系統」原型，並同步產出多項可模組化延伸之演算法與軟體工具鏈。此成果將對國防科技自主化、部隊智慧化作戰支援與國內無人載具技術能量帶來以下效益： - 戰術層級智慧支援力道提升： 系統可支援地形偵察、目標辨識、任務建議等任務，未來可導入工兵部隊、偵察單位及災防應變場域，加強任務效率與人員安全。 - 建立無人載具戰場整合基礎： 建構無人機與地面載具協同操作架構，提供後續開發「多平台多源資料融合」系統的基礎，亦可延伸至海空無人系統整合研究。 - 強化國防產學協作體系： 透過本計畫，學研單位得以熟悉國防需求與系統開發流程，並培育具實務經驗之研發團隊，為未來軍用技術自主研發奠定人才基礎。 - 技術可轉移與擴散應用性高： 本計畫之AI演算法、圖資處理模組等技術，具高模組化與低邊際複製成本，可承接至災防、警政、交通監控、國土測繪等民生系統中，加速技術擴散應用。 承接與推廣方式： - 由工訓中心進行成果驗收與後續技術導入規劃，如列入訓練科目、教學示範用系統，並向軍種研發部門建議推升為後續專案開發如工程化驗證、原型批量製造等工作。 - 將成果模組化封裝，納入「國防自主可開發清單」，推薦供其他研發案或裝備改善案沿用，促進國軍內部技術共享與跨案延伸。 - 結合國內產業鏈推動量產簡化型系統，擇定軍民兩用應用場景如戰場經營與工事準備，推動政府採購示範案或技術授權。 透過上述規劃，將使本計畫成果由「技術概念驗證」邁向「作戰應用落地」，逐步建立具備戰術整合與跨平台協同能力之智慧型無人系統體系，為國軍未來作戰樣態轉型貢獻具體能量。 |  |