陸軍化生放核訓練中心116-117年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：「多功能戰術無人載具整合縱火裝備之研製與應用」 |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：陸軍化生放核訓練中心 聯絡人：蘇冠宇中校 電話：0929961037 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 1.建構具備遠距縱火彈投放功能之無人機載具平台。 2.結合國軍縱火裝備與技術能量，開發無人機載具模組化介接系統，搭載、遙控、縱火彈投放裝置。 3,以無人機實施影像回傳，提供縱火成效觀測與效益評估。 4.提昇國軍部隊於多樣性地形中快速發揮火攻能力。 5.建構可實地驗證之戰術模擬演練平台，支援兵科戰術調整與科技裝備驗證。 |  |
| 二 | 研究議題 | (一)116年： 1.無人機平台設計與載重模組整合：發展具2至15公斤載重能力、具備GPS與視覺導航雙備援之四軸(含以上)無人機平台，並整合模組化彈藥釋放裝置，另其遙控通訊距離在空曠空間可達5公里(含)以上。 2.縱火設備模組化設計：將現行燃燒彈（如鋁熱劑、簡易燃燒裝置）改裝為可由無人機搭載實施縱火、投放之模組。 3.遠端操控與安全機制：開發具備雙向加密通訊與火源啟動安全驗證機制。 4.任務模擬與戰術驗證：結合模擬軟體，建立多場景任務情境，進行作戰流程驗證與兵科演練。 (二)117年： 1.可透過軟體同時導控多具無人機。 2.觀測機於視距外評估適合縱火點。 3.觀測機(長機)評估縱火作業成效，並指揮僚機調整縱火目標，執行蜂群縱火作業。 |  |
| 三 | 運用構想 | 1.先期火攻：在敵軍集結區域遠距點燃可燃物，製造混亂或驅離敵軍。 2.目標摧毀：針對特定建築或油料儲備點精準投放引火裝置，造成戰術破壞。 |  |
| 四 | 預期成果 | (一)預期成果 1.建立具備縱火武器(燃燒彈等)釋放功能之戰術級無人機平台1套：包含縱火無人機、觀測無人機(含觀測系統)、載重平台、控制系統等，並提供化訓中心使用。 2.完成模組化縱火、投放載台系統設計（包含快拆模組與多型載荷模組），提供單位使用。 3.完成遠端操控平台與安全機制設置，有效導控無人機執行蜂群縱火、投放及觀測作業，並提供單位使用。 4.培養單位2員人員取得「專業高級操作證(G2)」以上證照。 5.進行2次以上演練模擬測試，取得戰術應用數據。 6.完成技術報告與兵科戰術運用建議書，供國防部參採。 7.本案由單位整合具有研發能量學研單位，後續將關鍵技術技轉委由國家中山科學研究院化學所防護組(聯絡人:黎晃銘先生，軍線358047)持續研究發展。 (二)後續具體運用規劃 1.驗測符合作戰運用實需後，建議軍種納入後續建案規畫。 2.相關裝備(無人機、觀測系統、載台)與系統軟體獲裝後，初期納入部隊依作戰實需實施訓練，並結合戰術戰法運用，提升戰場火力打擊能力。 3.本案開發之模組、軟體、系統可依各部隊需求，納入各部隊實施無人機縱火運用及依各部隊發展實需，擴充與延伸其運用能力。 |  |