附件一

（海軍造船發展中心）116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：艦橋舷窗電磁脈衝耦合效應研究暨防護工法開發(Ⅰ~Ⅱ) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：海軍造船發展中心 聯絡人： 葉樹安 電話： 07-5884859 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫主要目的在於透過兩年期(116~117年)的系統性研究，強化海軍新型船艦電磁脈衝(以下簡稱：EMP)防護能力。考量艦橋舷窗是全艦最大EMP防護破口，舷窗EMP防護能力與航安視野透光度無法同時兼顧。業經前案成果已獲得玻璃防護設計技術，本案將接續研究如何消彌EMP能量侵入方式，將可進階強化艙間防護能力，並以此累積關於EMP防護設計相關基礎知識，最終成果可直接導入國艦國造流程的設計依據及技術資料庫，確保成果能兼顧短期的實用性與長期的戰略價值。 有鑑於過往造艦案計畫空窗期過大，導致相關造艦技術未能完整傳承與銜接，故需藉由本案成果去彌補技術斷差。後續可擴大效益並應用於未來各型新型船艦設計使用，提升設計能量與技術工藝，以符合國防先進科技學術研究計畫要求宗旨。 |  |
| 二 | 研究議題 | 本案116~117年期程之研究議題摘要如下： 第一年期(116年)： 針對兩噸位級之艦橋艙間電磁脈衝(EMP)能量入侵效應研究： (1)6000噸級： 研究電磁脈衝(EMP)能量穿透艦橋舷窗入侵機制，對於艙間內所造成影響範圍與能量強度分佈關係(包含數值模擬分析)，並於EMP測試艙內布置艦橋設備(比例模型)，並量測及驗證至少包含以下三種設備： (a)操控臺(b)纜線(c)艙間電子/電氣設備。 (2)10000噸級： 研究電磁脈衝(EMP)能量穿透艦橋舷窗入侵機制，對於艙間內所造成影響範圍與能量強度分佈關係(包含數值模擬分析)，並於EMP測試艙內布置艦橋設備(比例模型)，並量測及驗證至少包含以下三種設備： (a)操控臺(b)纜線(c)艙間電子/電氣設備。 第二年期(117年)： 針對兩型艦船(6000及10000噸級)之艦橋艙間電磁脈衝入侵效應防護設計(工法)開發，包含如下： (1)兩型艦船(6000及10000噸級)艦橋艙間設備與纜線佈置設計方案 (2)兩型艦船(6000及10000噸級)艦橋艙間電磁脈衝入侵能量防護設計及工法 |  |
| 三 | 運用構想 | 本計畫以大量實測數據進行研析與比較，逐步發展適用於本國海軍艦船EMP防護技術，逐步提升海軍艦船電磁脈衝防護能力等級，相關成果運用構想如下： 1.短期：納入新造艦計畫之艦艇防護設計與建造規範，提升艦橋電磁脈衝防護等級。 2.長期：視各新造艦案交艦測評結果，優化EMP防護技術並提升全艦防護等級(優於現況)。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本計畫預期交付海軍研究成果如下： 1.獲得總研究(含數值模擬/實測：分析與數據結果)報告：乙式；內容應說明EMP能量入侵艦橋艙間機制/影響範圍及量化指標；相關研究數據資料須包含： (1)EMP測試艙之量測架構與操作方式教育訓練報告：乙份 (2)EMP數值模擬分析軟體操作方式教育訓練報告：乙份 (3)數值模擬軟體分析結果、測試艙量測數據、測艙/防護組件校正值以及相關研究與分析過程。 (4)兩型艦船(6000及10000噸級)EMP能量入侵機制v.s.能量分佈/強度(梯度)數據圖 2.獲得「EMP能量入侵艦橋艙間防護工法規劃書」乙式；內容說明艦橋艙間防護工法規劃報告；須包含： (1)6000/10000噸級船艦艦橋艙間佈置建議(操控臺/電子與電力設備/射頻與電力纜線/玻璃舷窗…等相關受干擾物件)。 (2)射頻與電力纜線防護設計(如：鎧甲包覆/艙間貫穿件)方式 (3)操控臺、電子、電力及舷窗安裝工法與防護相關建議方案 (4)本案研究所用EMP防護部件之商情資料【若有採購需提供117年(含)前最新版】。 |  |