（海軍造船發展中心）116年「國防先進科技研究計畫」構想書

附件一

| 計畫名稱：船艦機艙裝備結構振動監測系統建置與振動抑制改善設計 |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：海軍造船發展中心 聯絡人：林欣穎 電話：07-5825640 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 一、 本計畫將以船艦主要動力裝備做為研究對象，擬規劃乙套船艦結構振動監測系統，以期望在不同海況及不同戰術任務的情況下，監測及蒐整機艙動力裝備所產生的結構振動資料。接著將對不同海況及不同戰術任務情況下的結構振動資料加以統計分析，並利用上述資料來解析船艦機艙裝備振動的物理特性，確認主要振動來源，並提出船艦裝備的減振方案，以提升我軍船艦的振動品質，符合軍規要求(MIL-STD-740-2)，進而提升人員與戰術任務的效率，強化船艦裝備的妥善率。 |  |
| 二 | 研究議題 | - 第一年(116年)：船艦機艙裝備結構動態分析與監測系統建置 - 船艦機艙裝備結構動態分析，尋找合適的振動監測點位 - 建置船艦機艙裝備試驗模型乙組，確認振動監測點位的可靠性 - 配合船艦機艙裝備試驗模型，規劃與建置乙套結構振動監測系統 - 上述船艦機艙裝備結構振動監測應以軍規MIL-STD-740-2作為依據 - 監測及蒐整船艦機艙裝備試驗模型的振動特性數據 - 解析船艦機艙裝備試驗模型的振動特性 - 調整船艦機艙裝備試驗模型之結構振動監測系統的訊號處理參數，使上述系統可運用到第二年度的實船機艙裝備振動監測 - 第二年(117年)：實體船艦機艙裝備結構振動監測系統安裝/監測/蒐整與隔減振設計 - 以第一年度(116年)船艦機艙裝備試驗模型之結構振動監測系統為基礎，配合軍規MIL-STD-740-2，作為船艦機艙裝備結構振動監測系統建置的依據 - 實體船艦機艙裝備結構振動監測系統規劃、建置與安裝方式 - 監測及蒐整實體船艦機艙裝備結構振動數據 - 實體船艦機艙裝備結構振動特性解析 - 確認實體船艦機艙主要振動源 - 配合實體船艦機艙裝備結構的振動分析與隔減振分析，提出實體船艦機艙裝備與結構的振動抑制設計方案 |  |
| 三 | 運用構想 | 本計畫將以我軍某艦機艙做為研究對象，依據MIL-STD-740-2之標準來建置一套振動監測系統，監測及蒐整機艙裝備的振動資料，進行船艦機艙裝備結構振動特性解析，確認振動來源，提出船艦的振動改善建議。現有船艦的振動解析結果，亦可作為我軍發展新船艦時的振動設計參考。 |  |
| 四 | 預期成果 | - 第一年(116年)預期成果：船艦機艙裝備結構動態分析與監測系統建置 - 船艦機艙裝備結構動態分析，尋找合適的振動監測點位 - 建置船艦機艙裝備試驗模型一組，確認振動監測點位的可靠性 - 配合船艦機艙裝備試驗模型，規劃與建置一套結構振動監測系統 - 上述船艦機艙裝備結構振動監測應以軍規MIL-STD-740-2作為依據 - 進行船艦機艙裝備試驗模型的振動特性監測及蒐整 - 解析船艦機艙裝備試驗模型的振動特性 - 調整船艦機艙裝備試驗模型之結構振動監測系統的訊號處理參數，使上述系統可運用到第2年度的實船機艙裝備振動監測 預期交給海軍項目:船艦機艙裝備試驗模型的振動特性解析技術乙式、船艦機艙裝備試驗模型的振動特性資料庫乙式。 - 第二年(117年) 預期成果：實體船艦機艙裝備結構振動監測系統安裝/監測/蒐整與隔減振設計 - 以第一年度(116年)船艦機艙裝備試驗模型之結構振動監測系統為基礎，配合軍規MIL-STD-740-2，作為船艦機艙裝備結構振動監測系統建置的依據 - 實體船艦機艙裝備結構振動監測系統規劃、建置與安裝 - 實體船艦機艙裝備結構振動監測及蒐整 - 實體船艦機艙裝備結構振動特性解析 - 確認實體船艦機艙主要振動源 - 配合實體船艦機艙裝備結構的振動分析與最佳化隔減振分析，提出實體船艦機艙裝備與結構的振動抑制設計方案 預期交給海軍項目: 船艦機艙裝備結構振動監測系統乙套、實體船艦機艙裝備結構振動抑制設計方案乙式。 |  |