國防部整合評估司116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：戰場情境想定生成系統研製(1/2) |  |  | 計畫期程:116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：整合評估司 聯絡人：宋士賢 電話：633525 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫係建構一套戰場情境想定生成系統，以深度學習為核心的生成式人工智慧技術，讓戰場想定從過往「人工編寫方式」轉變為「自動化AI生成」；可縮短過去需耗費2至3個月的時間及減少過度依賴資深有經驗人員(戰術軍官、高階指揮官)及避免因經驗斷層或人為因素導致想定缺乏信度與效度，並且未來可將此「戰場情境想定生成系統」應用於紅軍想定生成、藍軍防禦想定、電腦兵棋推演、兵科正規班教育訓練及模式模擬研析。 由於目前市面上所有人工智慧(AI)與大語言模型(如Gemini、ChatGPT等)均不具備軍事作戰想定生成功能，即使以自然語言對其進行指令要求，所生成的內容常因缺乏軍事專業術語及國軍作戰方案資料庫資訊等，無法生成符合軍事作戰所需之想定內容，因此，以本案進行整合、訓練與應用突破方式，客製化一套可應用於國軍訓練、兵推、模擬與演訓需求的人工智慧想定生成系統，一方面可累積各階段軍事想定、指參作業圖表、戰場指揮決策，另一方面可縮短想定討論時間並藉由AI科技提高生成品質與效率。 生成流程預期分為：階段一:「任務需求理解」、階段二:「初步情境生成」、階段三:「戰術一致性檢查」、階段四:「參數化輸出」。藉由這樣的流程，所生成的情境將能具備部署位置、兵力組成、任務目標、地形使用概念、行動序列、時間軸架構等多項要素，並能直接作為兵棋模擬器或武器模擬平臺的輸入資料。 此技術的完成，將大幅降低人工撰寫想定的工作負擔，並能將產生一個標準化情境的時間從數天降到數秒，提供研究人員在有限時間內取得大量想定來供驗證、測試與敏感度分析。同時亦針對「敵情行為多樣化」進行深入建模，建立一套可反映不確定性的敵情變化模型。傳統模擬想定的敵情變化常依賴人工設定，而變化程度有限。 本研究將透過馬可夫鏈（Markov Chain）、貝氏網路（Bayesian Network）、策略分布模型（Policy Distribution Model）與事件隨機化引擎（Event Randomizer），讓系統能在合理的範圍內產生「敵軍可能行動模式」之多樣性，包含多種進攻與防禦節奏、不同程度的兵力投入、行動延遲、戰術調整、偵察成效差異等，使每一次推演都能呈現不同但邏輯一致的敵情動態，其輻射基底函數神經網絡架構如圖3所示。藉由建立敵情變化模型，研究人員可觀察在高度不確定環境下之策略穩健性（Strategy Robustness），也能提高模擬對真實世界戰場不確定性的代表性。 圖3. 情境生成技術之輻射基底函數神經網絡架構示意圖。 |  |
| 二 | 研究議題 | 本案研究議題規劃如下: 第一年 - 完成各種形式之紅軍攻臺想定（近5年教學研究想定）的軍事語料蒐集。 - 所蒐集之軍事語料進行結構化處理。 - 建立詳細敘明之軍事語料資訊庫。 - 建立深度學習提示詞（PROMPT）設計，包含: 明確性、上下文、格式規範及任務導向等原則。 - 建立檢索增強生成(RAG)功能，生成最即時之更新資料。 - 進行非結構化文字轉換為可供生成模式推理使用之結構化知識單元。 - 進行生成模式行動邏輯建立與約束規則模型建立。 - 進行時序化之想定文件輸出設計。 - 戰場情境想定生成系統雛型機的硬、軟體開發建置。 第二年 基於第一年的發展基礎下，持續完成下列研究議題 - 持續完成軍事語料與行動結構之擴充與精進，並深化行動規則的複雜性。 - 持續優化深度學習提示詞（PROMPT）設計。 - 持續優化檢索增強生成(RAG)功能設計。 - 進行強化複合情境（多單位、多事件）處理模型建立與能力深度訓練。 - 完成操作介面圖形化，進行使用介面（GUI）設計。 - 建立支援結構化提示詞或兵推友善輸入格式之設計。 - 持續戰場情境想定生成系統雛型機的硬、軟體修正與資料庫提升。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本案主要研究議題為跳脫過去以傳統方式(攻擊方成員集體思考)的想定編成作為，在將各式攻臺想定邏輯、場景概念、武器參數、人員參數等建立資料數據庫之後，進行機械深層學習訓練並使其具有合理邏輯性的生成，建置一具戰場情境生成模式裝置，可有效率地於短時間內生成具邏輯性且高機率的攻臺想定。本案融合10年國防科技發展地圖中的先進科技項目之「創新開發應用項目」進行關鍵技術發展的各項研究，其運用構想如下: 1.第一年運用構想: - 經由各種情資蒐整管道獲得紅軍攻臺的編制單位、武器系統、運輸船艦等參數，並建立可供輻射基底函數神經網絡擷取或配對的軍事語料資訊庫。 - 進行深度學習提示詞（PROMPT）設計，包含: 明確性、上下文、格式規範及任務導向等原則。 - 進行檢索增強生成(RAG)功能設計與建置。 - 進行軍事語料資訊結構化。 - 完成生成模式推理使用之結構化知識單元的建立。 - 進行生成模式行動邏輯建立。 - 進行生成模式約束規則模型建立。 - 進行時序化之想定文件輸出設計。 - 進行戰場情境想定生成系統雛型機建置。 2.第二年運用構想: - 完成軍事語料與行動結構之擴充與精進，並深化行動規則的複雜性。 - 持續優化深度學習提示詞（PROMPT）設計。 - 持續優化檢索增強生成(RAG)功能設計 - 進行強化複合情境（多單位、多事件）處理模型建立與能力深度訓練。 - 完成操作介面圖形化，進行使用介面（GUI）設計。 - 完成支援結構化提示詞或兵推友善輸入格式之設計。 - 完成戰場情境想定生成系統雛型機的硬、軟體修正與資料庫提升。 - 完成戰場情境想定生成系統雛型機之教育訓練。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本計畫全期研究成果所產製之戰場情境想定生成系統雛型機需歸屬國防部整評司所有，且分年成果應併年度報告完成繳交。另外，計畫執行所產出之「戰場情境想定生成系統」未來可應用於紅軍想定生成、藍軍防禦想定、兵棋推演、步砲裝正規班訓練及模式模擬的分析。 各年預期完成之工項進度如下: - 第一年 - 完成各種形式之紅軍攻臺想定的軍事語料蒐集。 - 完成所蒐集之軍事語料進行結構化處理。 - 完成建立詳細敘明之軍事語料資訊庫。 - 完成非結構化文字轉換為可供生成模式推理使用之結構化知識單元建立。 - 完成深度學習提示詞（Prompt）設計 - 完成檢索增強生成(RAG)功能設計與建置 - 完成生成模式行動邏輯建立與約束規則模型建立。 - 完成時序化之想定文件輸出設計。 - 完成戰場情境想定生成系統雛型機的硬、軟體開發建置。 - 第二年 - 完成軍事語料與行動結構之擴充與精進，並深化行動規則的複雜性。 - 完成持續優化深度學習提示詞（PROMPT）設計。 - 完成持續優化索增強生成(RAG)功能設計。 - 完成強化複合情境（多單位、多事件）處理模型建立與能力深度訓練。 - 完成操作介面圖形化，進行使用介面（GUI）設計。 - 完成支援結構化提示詞或兵推友善輸入格式之設計。 - 完成戰場情境生成模式裝置雛型機的硬、軟體修正與資料庫提升。 - 獲得戰場情境想定生成系統雛型機相關操作說明及教育訓練教材，並實施人員操作教育訓練。 - 全期研究成果所產製之戰場情境想定生成系統雛型機歸屬本司所有 |  |